## Slide 1
종합설계 수행 일정 - 진행상황
하드웨어(아두이노, 어항) | 71% | 서버(라즈베리파이) | 90% | App | 64%
워터펌프 제작 및 연동 | 60% | Node.js 서버구축 | 80% | 사용자 로그인 | 100%
먹이급여기 제작 및 연동 | 90% | 방수온도센서 연동 | 100% | 수온 및 수질측정 관리 | 70%
RTC 모듈 이용 | 90% | pH 수질측정 센서 연동 | 100% | 자동 먹이급여 관리 | 80%
아두이노 제어프로그램 코딩 | 80% | Database 설계 및 연동 | 90% | 부분환수 관리 | 70%
라즈베리파이와 연동 | 80% | 파이카메라 설정 및 사용 | 90% | 어항 스트리밍 | 90%
어항에 하드웨어 부착 | 50% | 웹 로그인 | 100% | 알리미 | 30%
어항 디자인 | 50% | 홈페이지 페이지 구성&디자인 | 90% | 어플 디자인 | 60%
 | 0% | 사용자관리 | 100% | 사용자관리 | 10%
24
전체 진행률 : 75%

## Slide 2
주차별 진행상황
1월 |  | 2월 |  | 3월(계획) | 
1주차 | 자바스크립트, Node.js 등 공부 및 자료조사 | 1주차 | 서버 접속을 위해 DDNS 설정(접속방법 변경), 어항 주문제작을 위해 도면구성, 서버 쉘 스크립트 제작 | 1주차 | 워터펌프 관련 수정 App 알리미 & 사용자 관리
2주차 | 하드웨어 구성회의 및 물고기 관련 정보수집 | 2주차 | App과 서버 기초완성, 하드웨어 모의제작 및 테스트 | 2주차 | App에서 Webview 화면수정, 사용자 관리 제작, pH 디자인 및 그 외 디자인
3주차 | 하드웨어 구매진행, 제어프로그램 작성 및 서버 기본 구성회의 | 3주차 | Database 구축 및 연동, 아두이노와 라즈베리파이를 한 공간에 배치 | 3주차 | 어항에 제작부품 부착, 디자인 진행 및 서버 테스트
4주차 | Node.js 서버 기초제작, App 구성회의 | 4주차 | App에서 아두이노 제어코드 수정, 하드웨어 배치, App알림제작시작, 데모 | 4주차 | 물고기, 부속품 구매 후 데모 및 테스트
5주차 | 하드웨어 – 서버 – App 간 데이터연동 및 App 기초제작 |  |  |  | 
24

## Slide 3
Node.js 서버 구조
24
FishberryServer
app.js
socket.js
program.sh
package.json
node_modules
models
views
routes
public
background
findDB.js
main.ejs
Password
Page.ejs
water.js
feed.js
exchange.js
streaming.js
changePW.js
mainpage.js
images
scripts
styles
홈페이지에
사용되는 여러
이미지들
홈페이지에
사용되는 여러
Javacript 파일
홈페이지에
사용되는
css 파일
: 디렉토리
: 파일
MjpgDirectory
SerialMonitor.py
pH_Sensor.py
water_Value.py
mjpg-streamer
mjpg.sh
다양한 mjpg
부속파일들

## Slide 4
App 구조
24
: 액티비티
: 프레그먼트
LoginActivity
SplashActivity
MainActivity
BaseActivity
StreamingActivity
FeedFragActivity
WaterFragActivity
TemperatureActivity
FeedNowFragment
FeedReserveFragment
FeedUserSettingTimer
: 다이얼로그
FullStreamingActivity
WaterNowFragment
WaterReserveFragment