## Slide 1
종합설계 수행 일정 - 진행상황
24
하드웨어(아두이노, 어항) | 85% | 서버(라즈베리파이) | 90% | App | 78%
워터펌프 제작 및 연동 | 80% | Node.js 서버구축 | 80% | 사용자 로그인 | 100%
먹이급여기 제작 및 연동 | 90% | 방수온도센서 연동 | 100% | 수온 및 수질측정 관리 | 100%
RTC 모듈 이용 | 90% | pH 수질측정 센서 연동 | 100% | 자동 먹이급여 관리 | 100%
아두이노 제어프로그램 코딩 | 100% | Database 설계 및 연동 | 100% | 부분환수 관리 | 80%
라즈베리파이와 연동 | 80% | 파이카메라 설정 및 사용 | 90% | 어항 스트리밍 | 80%
어항에 하드웨어 부착 | 80% | 웹 로그인 | 100% | 알리미 | 80%
어항 디자인 | 80% | 홈페이지 페이지 구성&디자인 | 90% | 어플 디자인 | 60%
 | 0% | 사용자관리 | 100% | 사용자관리 | 30%
전체 진행률 : 84%

## Slide 2
주차별 진행상황
1월 |  | 2월 |  | 3월(계획) | 
1주차 | 자바스크립트, Node.js 등 공부 및 자료조사 | 1주차 | 서버 접속을 위해 DDNS 설정(접속방법 변경), 어항 주문제작을 위해 도면구성, 서버 쉘 스크립트 제작 | 1주차 | 워터펌프 관련 수정 App 알리미 & 사용자 관리
2주차 | 하드웨어 구성회의 및 물고기 관련 정보수집 | 2주차 | App과 서버 기초완성, 하드웨어 모의제작 및 테스트 | 2주차 | App에서 Webview 화면수정, 사용자 관리 제작, pH 디자인 및 그 외 디자인
3주차 | 하드웨어 구매진행, 제어프로그램 작성 및 서버 기본 구성회의 | 3주차 | Database 구축 및 연동, 아두이노와 라즈베리파이를 한 공간에 배치 | 3주차 | 어항에 제작부품 부착, 디자인 진행 및 서버 테스트
4주차 | Node.js 서버 기초제작, App 구성회의 | 4주차 | App에서 아두이노 제어코드 수정, 하드웨어 배치, App알림제작시작, 데모 | 4주차 | 물고기, 부속품 구매 후 데모 및 테스트
5주차 | 하드웨어 – 서버 – App 간 데이터연동 및 App 기초제작 |  |  |  | 
24